|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Osoby realizujące | Osoba odpowiedzialna |
| 1 | Przegląd aplikacji dostępnych na rynku | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Kamil Żelazowski |
| 2 | Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych | 19.03.2024 | 26.03.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Wojciech Wojciechewicz |
| 3 | Tworzenie funkcji drzewa | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Kamil Żelazowski |
| 4 | Tworzenie diagramów BPMN | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Wojciech Wojciechewicz |
| 5 | Tworzenie diagramu DFD | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Kamil Żelazowski |
| 6 | Tworzenie diagramu przypadku użycia | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Wojciech Wojciechewicz |
| 7 | Tworzenie schematu baz danych | 14.05.2024 | 21.05.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Kamil Żelazowski |
| 8 | Zaprojektowanie widoków aplikacji/systemu | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Wojciech Wojciechewicz |
| 9 | Sporządzenie dokumentacji i oddanie opracowanych projektów | 28.05.2024 | 11.06.2024 | Kamil Żelazowski, Wojciech Wojciechewicz | Kamil Żelazowski |